GUIA DE IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL

Para replicar CecilIA en otras delegadas y contralorias

________________________________________________________________________________

Contraloria General de la Republica

Contraloria Delegada para el Sector TIC — CD-TIC

Proyecto concebido e impulsado por el

Dr. Omar Javier Contreras Socarras

Contralor Delegado TIC

Version 1.0 — Abril 2026

DOCUMENTO DE USO INTERNO — EQUIPO TECNICO PILOTO CECILIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contraloria Delegada para el Sector TIC — CD-TIC

Piloto de Inteligencia Artificial CecilIA

________________________________________________________________________________

1. Requisitos de infraestructura

| Componente | Minimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Disco | 100 GB SSD | 500 GB SSD |
| Red | 100 Mbps | 1 Gbps |
| SO | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| Docker | 24.x | Ultima version estable |

2. Proceso de instalacion

1. Provisionar servidor con requisitos minimos

2. Instalar Docker y Docker Compose

3. Clonar repositorio cecilia-v2

4. Configurar variables de entorno (.env)

5. Ejecutar docker compose up --build -d

6. Ejecutar seed de usuarios: python scripts/seed_users.py

7. Ingestar corpus normativo: python scripts/ingest_corpus.py

8. Configurar Nginx con SSL para acceso externo

9. Verificar salud de servicios en /salud

3. Configuracion del corpus

Cada delegada debe preparar su corpus normativo especifico. Los documentos se organizan en 7 colecciones: normativo, institucional, auditoria, academico, tecnico_tic, estadistico, jurisprudencial. El script de ingesta procesa PDF, DOCX, TXT y CSV.

4. Capacitacion de usuarios

| Sesion | Duracion | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Introduccion | 2 horas | Vision general, principios Circular 023 |
| Chat y RAG | 2 horas | Como hacer consultas efectivas |
| Formatos y hallazgos | 2 horas | Generacion de DOCX, workflow |
| Administracion | 2 horas | Gestion de usuarios, corpus, monitoreo |

5. Cronograma estimado

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | Provision de infraestructura y configuracion |
| 2 | Instalacion y pruebas de funcionamiento |
| 3 | Ingesta del corpus normativo de la delegada |
| 4 | Capacitacion de usuarios y pruebas piloto |
| 5-6 | Ajustes y puesta en produccion |

6. Soporte y mantenimiento

El equipo de CD-TIC proporcionara soporte nivel 1 y 2 durante los primeros 3 meses. Cada delegada designara un administrador local capacitado para soporte nivel 0 (usuario). Las actualizaciones del sistema se distribuiran via Docker images versionadas.

Este documento fue generado con asistencia de inteligencia artificial (CecilIA v2). Todos los datos, analisis y conclusiones deben ser verificados y validados por el equipo auditor antes de su uso oficial, conforme a lo establecido en la Circular 023 de la CGR.

Equipo Tecnico Piloto CecilIA

________________________________________________________________________________

| Nombre | Cargo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Dr. Omar Javier Contreras Socarras | Impulsor del proyecto | Contralor Delegado TIC (Concepcion) |
| Dr. Hector Hernan Gonzalez Naranjo | Contralor Delegado TIC | Direccion operativa |
| Dr. Juan Carlos Cobo Gomez | Director DES | Control fiscal macro |
| Dr. Jose Fernando Ramirez Munoz | Director DVF | Control fiscal micro |
| Dra. Karen Tatiana Suevis Gomez | Coordinadora Juridica | Marco legal y etica |
| Ing. Gustavo Adolfo Castillo Romero | Lider Tecnico | Arquitectura y desarrollo |

Contraloria Delegada para el Sector TIC — CD-TIC-CGR

Bogota D.C., Colombia — 2026